Утверждена

постановлением администрации

Шкотовского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.**

2023 год

**ПАСПОРТ муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа»**

**на 2024-2027 гг.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Шкотовского муниципального района Приморского края |
| Участники Программы | Общественные организации,  Коммерческие организации,  Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству. |
| Состав Программы | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.  Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края на 2024-2027 гг. |
| Цели Программы | Создание благоприятных, комфортных условий для проживания граждан посредствам благоустройства территорий населённых пунктов Шкотовского муниципального округа |
| Задачи Программы | • Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Шкотовского муниципального округа;  • Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Шкотовского муниципального округа;  • Формирование (обустройство) детских и спортивных площадок Шкотовского муниципального округа;  • Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды   * Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий детских и спортивных площадок. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  - доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения Шкотовского муниципального округа;  - количество благоустроенных территорий общего пользования;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования;  - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Шкотовского муниципального округа Приморского края;  - количество установленных детских и спортивных площадок. |
| Срок реализации  Программы | Муниципальная программа реализуется с 2024 года по 2027 год |
| Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы  составляет **297 872,7 тыс.руб.,** в том числе по подпрограммам (Приложение № 3): | |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Шкотовского муниципального района и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству). Общий объём финансовых средств составляет **161 966,6 тыс.руб** в том числе в:  2024 год — 0,00 тыс. рублей;  2025 год — 79 786,600 тыс. рублей;  2026 год — 29 525,00 тыс. рублей;  2027 год — 52 655,00 тыс. рублей. |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» Шкотовского муниципального округа на 2024-2027 гг. | Мероприятия подпрограммы реализуются путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Шкотовского муниципального района и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству). Общий объём финансовых средств составляет **135 906,1 тыс.руб** в том числе в:  2024 год — 30 569,70 тыс. рублей;  2025 год — 22 025,90 тыс. рублей;  2026 год — 34 900,50 тыс. рублей;  2027 год — 48 410,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации программы будет обеспечено:  • Повышение уровня благоустройства территорий населённых пунктов Шкотовского муниципального округа Приморского края;  • Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан;   * Увеличение количества мест для отдыха и занятий физической культурой,   • Улучшение экологической обстановки, обеспечение безопасного проживания и отдыха жителей. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния территорий**

**Шкотовского муниципального округа Приморского края**

Одним из главных приоритетов развития территории Шкотовского муниципального округа является создание благоприятных для проживания условий. Благоустройство является основной составляющей, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития территории округа на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы, которая позволит благоустроить облик территорий населённых пунктов, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного, безопасного проживания и отдыха жителей населенных пунктов, входящих в состав Шкотовского муниципального округа Приморского края.

Актуальность муниципальной программы и необходимость ее реализации на территории муниципального образования обусловлены тем, что большинство жилых домов введены в эксплуатацию в 1960-1970 годах. Ремонт асфальтового покрытия дворов и дворовых проездов проводился в недостаточном объеме, покрытие дворовых проездов пришло в негодность. Требуются устройство и ремонт освещения, озеленение дворовых территорий (устройство газонов, посадка деревьев и кустарников). Установка, при необходимости ремонт скамеек, бордюра, газонных ограждений.

**Раздел 2. Цели и задачи программы**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Приморского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры.

Целью данной Программы является повышение уровня комплексного благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, территорий детских и спортивных площадок, территорий общего пользования населенных пунктов.

Основной задачей для достижения поставленной цели является совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также территории детских и спортивных площадок.

Перечень, значения целевых индикаторов и ожидаемый конечный результат муниципальной программы отражены в Приложении № 4.

**Раздел 3. Сроки реализации программы**

Срок реализации муниципальной программы определён в соответствии с периодом реализации государственной программы Приморского края с 2024 года по 2027 год.

**Раздел 4. Характеристика основных мероприятий программы**

4.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ.

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- другие мероприятия, направленные на комфортное проживание граждан.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реализации минимального перечня видов работ.

4.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии принятия собственниками помещений решения о принятии созданных в результате благоустройства объектов в состав общего имущества многоквартирного дома и его содержание.

4.3. Благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню работ осуществляется при условии согласия собственников помещений (заинтересованных лиц) на трудовое участие (по видам работ, не требующих специальной квалификации при их выполнении). В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству - при условии согласия на трудовое и финансовое участие.

4.4. Доля финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20% от стоимости выполненных работ по дополнительному перечню видов работ.

4.5. Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения синхронизации реализации мероприятий с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.6. В целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы по благоустройству, в первоочередном порядке проводится рейтинговое голосование по отбору таких общественных территорий, проводимое в порядке, установленном постановлением Администрации Приморского края от 01.02.2019 года № 48-па «Об утверждении порядка отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

4.7. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включённой в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории утверждаются общественной комиссией с учётом обсуждения с представителями заинтересованных лиц.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемых территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу, отражен в Приложении № 8 к муниципальной Программе.

4.8. Адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, отражены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к муниципальной Программе, и составляется по результатам инвентаризации общественной комиссией на основании поданных заявок – предложений в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Шкотовского муниципального района Приморского края.

Инвентаризации подлежат территории индивидуальной жилой застройки и территории, находящиеся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (объектов недвижимого имущества, включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (Приложение № 9 к муниципальной Программе). Порядок инвентаризации благоустройства территорий утверждается постановлением администрации Шкотовского муниципального района.

4.9. Адресный перечень детских и спортивных площадок, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. (Приложение № 10 к муниципальной Программе) формируется общественной комиссией на основании поданных заявок – предложений в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Шкотовского муниципального района.

4.10. Администрация Шкотовского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом территории при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

4.11. Администрация Шкотовского муниципального района вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы (подпрограммы) или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой (подпрограммой).

4.12. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией муниципального образования.

4.13. Все дворовые и общественные территории подлежат благоустройству при условии, что находятся на образованном (оформленном, отмежёванном) земельном участке.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение**

5.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. обеспечивается путём софинансирования за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Приморского края, бюджета Шкотовского муниципального округа и средств заинтересованных лиц (собственники помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) и определено в Приложением № 3 к муниципальной Программе.

5.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. обеспечивается путём софинансирования за счёт средств бюджетов Приморского края и Шкотовского муниципального района и определено Приложением № 3 к муниципальной Программе.

5.3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ указаны в Приложении № 7 к муниципальной Программе.

5.4. Муниципальные контракты на проведение работ по благоустройству территорий должны быть заключены не позднее 1 марта года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

6. Реализация и контроль за ходом реализации программы

6.1. Ответственным исполнителем Программы является администрация Шкотовского муниципального района. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку заявки на предоставление бюджету Шкотовского муниципального района субсидий краевого бюджета Приморского края на реализацию программных мероприятий.

Уполномоченные органы администрации Шкотовского муниципального района:

- организуют и обеспечивают реализацию муниципальной программы,

- осуществляют текущее управление реализацией муниципальной программы и внесение изменений в муниципальную программу,

- осуществляют подготовку в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края отчетов о ходе реализации Программы;

- несут ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляют в управление экономики администрации Шкотовского муниципального района отчеты о реализации муниципальной программы;

- ежегодно проводят оценку эффективности муниципальной программы;

- готовят годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляют его в управление экономики администрации Шкотовского муниципального района.

- ежегодно в срок до 15 февраля, следующего за отчетным годом, размещают в сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления Шкотовского муниципального района и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Интернет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

6.2. Перечень мероприятий Программы корректируется путем внесения изменений в Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

6.3. В рамках общего руководства постоянный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района.

6.4. Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального округа на реализацию мероприятий осуществляет финансовый орган администрации Шкотовского муниципального района.

1. **План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Ответственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события  2024-2027 гг. (дата) | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Контрольные события:  1. «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.  2. «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок Шкотовского муниципального округа Приморского края» на 2024-2027 гг. | Администрация Шкотовского муниципаль-ного района | 31.12.  2024 | 31.12.  2025 | 31.12.  2026 | 31.12.  2027 |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Адресный перечень**

**дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве** (с учетом их физического состояния) **и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес многоквартирного дома** | **Минимальный перечень видов работ** | | | | **Срок выполнения работ** | |
| ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |
| 1 | пос. Новонежино, ул. Молодежная, д. 1 | нет | да | да | да | 2025 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Адресный перечень**

**общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве** (с учетом физического состояния) **и подлежащих благоустройству**

**в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа»**

**на 2024-2027 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и адрес общественной территории** | **Перечень видов работ** | **Срок выполнения** |
| **Общественные территории** | | | |
| 1 | Сквер пгт. Шкотово,  ул. Анисимовская, дд. 54-62 | Планировка территории, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, освещение территории, установка комплексной площадки, озеленение, установка скамеек, урн | 2025-2026 |
| 2 | Парк Победы, с.Многоудобное, ул. Зальпе, район д. № 2и | Устройство мемориальной зоны с устройством пешеходной зоны с установкой лавок, урн. Высадка деревьев, разбивка | 2025-2027 |
| 3 | Спорт-парк, с. Романовка, ул. Ленинская, д. 60 | Планировка территории, обустройство скейт-площадки, обустройство беговых дорожек, установка скамеек, урн, освещение территории | 2025 |
| 4 | Спортивно-досуговый парк «Импульс», с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 11а | Устройство велодорожки, зоны с тренажерами, ограждение территории, установка лавочек, урн, бытового модуля. | 2025 |
| 5 | Спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга),  пос. Новонежино, ул. Авиаторов, д. 12 | Устройство трех элементов для занятий скейтбордингом, установка мини-рампы и модульного памп-трека | 2025 |
| 6 | Центропарк (парк отдыха), с. Центральное, ул. Чапаева, в районе д. № 20 | Устройство бетонного основания для скейт-парка. Приобретение и установка элементов для скейт- парка (рампа, модульный помп- трек). Установка скамеек, урн. Озеленение. Освещение. | 2025 |
| 7 | Сквер с мемориалом погибшим в СВО, с. Анисимовка, ул. Смольная, д. 4в | Устройство сквера с мемориалом, павшим в СВО, асфальтирование территории, установка лавочек, урн, освещение, озеленение. | 2026 |
| 8 | Аллея Памяти, с. Романовка, ул. Гвардейская, 6а | Планировка территории, обустройство фонтана, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, разбивка цветников, установка скамеек, урн, освещение территории | 2026 |
| 9 | Велопарк для фигурного вождения и велотриала, пгт. Шкотово,  ул. Гарнизонная д. 1 | Ремонт покрытия площадки; Приобретение и установка оборудования велотриала (горка, секция для скольжения, трамплины). Установка скамеек, урн. Озеленение, Освещение. | 2026-2027 |
| 10 | Сквер отдыха, с. Романовка, ул. Гвардейская, 202а | Планировка территории, очистка озера, озеленение, разбивка цветников, обустройство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, освещение территории | 2027 |
| 11 | «Парк Таисины грёзы», пос. Новонежино, ул. Авиаторов, в районе д. № 5 | Устройство парка, асфальтирование пешеходных дорожек, установка МАФов, лавочек, урн, устройство освещения, озеленение | 2027 |
| 12 | «Школьная дорожка» (тротуар), пос. Новонежино,  от МКД ул. Авиаторов д. 9 до пересечения с ул. Советская, д. 21 (МБОУ СОШ № 26 пос. Новонежино) | Устройство пешеходной асфальтированной дорожки, установка лавок, урн, устройство освещения. | 2027 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Сроки исполнения | Общий объем финансирования  (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | [Рз Пр](garantF1://72175618.12000) | [ЦСР](garantF1://72175618.13000) | [ВР](garantF1://72175618.14000) | заинтересованные лица | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. | Администрация Шкотовского муниципального района | 992 | 0503 | 0310120260 | 244 | 2024-2027 | 297 872,7 | 0,00 | 13 603,9 | 195 478,7 | 88 790,1 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. | Администрация Шкотовского муниципального района, общественные организации, управляющие компании МКД, предприятия и учреждения, заинтересованные лица |  |  |  |  | 2024  2025  2026  2027 | 0,00  79786,60  29525,00  52655,00 | 0,00  0,00  0,00  0,00 | 0,00  2636,10  1595,00  2780,00 | 0,00  33405,40  11760,00  21000,00 | 0,00  43745,10  16170,00  28875,00 |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 2. «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок» Шкотовского муниципального округа Приморского края на 2024-2027 гг. | Администрация Шкотовского муниципального района |  |  |  |  | 2024  2025  2026  2027 | 30569,70  22025,90  34900,50  48410,00 | -  -  -  - | 1169,30  825,70  1973,00  2624,80 | 29400,40  21200,20  32927,50  45785,20 | -  -  -  - |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Перечень**

**целевых индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения  показателей |
| 2024-2027 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 39 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | % | 50 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных  территорий | Ед. | 10 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных  территорий | Га | 8,82 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных  территорий к общей площади общественных  территорий | % | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных  территорий, приходящихся на 1 жителя  муниципального образования | м2 | 4 |
| 8 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | 0 |
| 9 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % | не менее 20 |
| 10 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | да/нет | да |
| 11 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | да/нет | да |
| 12 | Количество благоустроенных территорий детских и спортивных площадок | Ед. | 18 |

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации |
| начало | окончание |
| 1. Благоустройство дворовых территорий, согласно минимального и дополнительного перечня работ (Приложение № 1 к муниципальной Программе) | Администрация Шкотовского муниципального округа | 2024 | 2027 | Увеличение благоустроенных  дворовых территорий, улучшение  эстетического вида дворов. | Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, дворовых территорий и территорий общего пользования |
| 2. Благоустройство территорий общего пользования (Приложение № 2 к муниципальной Программе) | 2024 | 2027 | Увеличение благоустроенных территорий общего пользования, улучшение эстетического вида мест общего пользования. |
| 3. Мероприятия по цифровизации городского хозяйства на территории Шкотовского муниципального округа (Приложение № 11 к муниципальной Программе) | 2024 | 2027 | Вовлечение граждан в решение вопросов развития и благоустройства территории Шкотовского муниципального округа путем современных цифровых технологий. |

|  |
| --- |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание: Прожектор светодиодный СДО-3-50 50Вт | Фонари дворового освещения |
| Скамья | скамья |
| Урны  уличные мусорные | урна |

|  |
| --- |
| Приложение № 7  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по**

**благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную**

**программу «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.**

1. **Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее — аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. (далее — Программа), механизм контроля за расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) минимальный и дополнительный перечень работ — установленный администрацией Шкотовского муниципального района перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие — добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие — финансирование выполнения видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от стоимости работ по благоустройству;

г) общественная комиссия — комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Шкотовского муниципального района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и финансового участия.

Организация трудового и финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию Шкотовского муниципального района.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию Шкотовского муниципального района не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов, подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото - видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию Шкотовского муниципального района не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный администрацией Шкотовского муниципального района, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Шкотовского муниципального района.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

После утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц администрация Шкотовского муниципального района заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указываются объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также сумма, реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Шкотовского муниципального округа с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

Администрация района осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Шкотовского муниципального района по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов в соответствии с бюджетным законодательством.

|  |
| --- |
| Приложение № 8  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и наиболее посещаемых территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенного на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края на 2024-2027 гг. в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной Программы (далее — Порядок).

2. В дизайн-проект включаются текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории, содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это могут быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее — дизайн-проект).

3. К заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории округа, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими на территории округа строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемых территорий общего пользования, включенных в Программу на 2024-2027 гг., осуществляется не позднее 1 марта текущего года. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется администрацией Шкотовского муниципального района.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории согласно условиям Программы.

1. **Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома исполнитель Программы уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее — уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с заинтересованными лицами для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий трёх рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется общественной комиссией, в состав которой включаются представители органа местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций (далее - общественная комиссия), после согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования - расположенной на территории округа, осуществляется общественной комиссией с привлечением представителей общественной организации инвалидов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Шкотовского муниципального района.

|  |
| --- |
| Приложение № 9  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Перечень объектов недвижимого имущества** (включая объекты незавершенного строительства) **и земельных участков, находящихся в собственности** (пользовании) **юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя | Адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя | Срок выполнения работ |
| 1 | ИП Горбунова Н.Г. | пос. Новонежино, магазин «Авиатор», ул. Авиаторов, д.8 | 2024-2027 |
| 2 | ООО «Цхамар» | пос. Новонежино, магазин «Полет», ул. Авиаторов, д. 7 | 2024-2027 |
| 3 | ИП Дегтева Н.П. | пос. Новонежино, магазин «Для Вас», ул. Авиаторов, д. 16 | 2024-2027 |
| 4 | ООО «Цхамар» | пос. Новонежино, павильон «Водолей», ул. Почтовая, д. 2 | 2024-2027 |
| 5 | ИП Ягодкина | пос. Новонежино, магазин «Домовой», ул. Авиаторов, д. 24а | 2024-2027 |
| 6 | ИП Фурса А.Ф. | пос. Новонежино, магазин «Елена», ул. Вокзальная, д. 5 | 2024-2027 |
| 7 | ИП Стронский А.С. | пос. Новонежино, магазин «Кормилец», ул. Молодежная, д. 1б | 2024-2027 |
| 8 | ИП Титлянов С.А. | пос. Новонежино, магазин «Пивотека», ул. Авиаторов, д. 24, помещение 2 | 2024-2027 |
| 9 | ИП Ковтун А.И. | с. Анисимовка, магазин «Лидия» ул. Дачная, д. 2 | 2024-2027 |
| 10 | ИП Коваль | с. Анисимовка, павильон «Продукты», ул. Вокзальная, д. 11 | 2024-2027 |
| 11 | ИП Верхотина Н.С. | с. Анисимовка, магазин «Магазин №1», ул. Вокзальная, д.15а | 2024-2027 |
| 12 | ООО «Цхамар» | с. Анисимовка, магазин «Продукты», ул. Смольная, д. 4а | 2024-2027 |
| 13 | ИП Яковчук | пгт. Шкотово, м-н «Кирпичики»,ул. Ленинская, 51г, м-н «Светлана», Ленинская, д. 81а | 2024-2027 |
| 14 | ИП Токий Н.В. | пгт. Шкотово, м-н «Олимп», м-н «Ратимир», ул. Ленинская, д. 49а | 2024-2027 |
| 15 | ИП Алексеева | пгт. Шкотово, м-н «Цезария», ул. Ленинская, д. 51в | 2024-2027 |
| 16 | ИП Козуров П.А. | пгт. Шкотово, м-н «ВИК», ул. Ленинская, д. 62 | 2024-2027 |
| 17 | ИП Галыняк | пгт. Шкотово, м-н «Новинка», ул. Ленинская, д. 25 | 2024-2027 |
| 18 | ИП Скрипоченко | пгт.Шкотово, ООО САВА, м-н «Вика», ул. Зальпе, д.4 | 2024-2027 |
| 19 | ИП Скорин | пгт. Шкотово, «Все для авто», ул. Ленинская, д. 71б | 2024-2027 |
| 20 | ИП Стремешина | пгт. Шкотово, ул. Южная, д. 13 | 2024-2027 |
| 21 | ИП Хоробрых | пгт. Шкотово, м-н «Незабудка», ул. Ленинская, д. 58 | 2024-2027 |
| 22 | ИП Сидоров | пгт. Шкотово, ООО «Вериг», ул. Ленинская, д. 45 | 2024-2027 |
| 23 | ИП Раина | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 71а | 2024-2027 |
| 24 | ИП Белобровик | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 48 | 2024-2027 |
| 25 | ИП Баркова | пгт. Шкотово, «Восторг», Ленинская, д. 58 | 2024-2027 |
| 26 | ИП Поддубная Т.В. | пгт. Шкотово, м-н «Татьяна», ул. Ленинская, д. 49 | 2024-2027 |
| 27 | ИП Астраханцев | пгт. Шкотово, пер. Кривой, д. 27 | 2024-2027 |
| 28 | ИП Бурч | пгт. Шкотово, м-н «Кристина», ул. Ленинская, д.51е | 2024-2027 |
| 29 | ИП Казымов | пгт. Шкотово, кафе «У тещи», ул. Горького, д. 111 | 2024-2027 |
| 30 | ИП Нестеренко | пгт. Шкотово, «Канцтовары», ул. Ленинская, д. 51 | 2024-2027 |
| 31 | ИП Рослякова | пгт. Шкотово, м-н «Ульяна», продукты, ул. Гарнизонная, д.185, ул. Комсомольская, д. 17 | 2024-2027 |
| 32 | ИП Ерышева Н.В. | пгт. Шкотово, «Рядом с Вами», ул. Краснофлотская, д. 2 | 2024-2027 |
| 33 | ИП Выдрова | пгт. Шкотово, ООО «Десятка», пер. Кривой, д. 23 | 2024-2027 |
| 34 |  | пгт. Шкотово, кафе «Ивушка», ул. Ленинская, д. 51 | 2024-2027 |
| 35 | ООО Вега | пгт. Шкотово, «Лесная фея», ул.Солнечная, д. 11 | 2024-2027 |
| 36 | ООО Биос Медиа | пгт. Шкотово, «Аптека», ул. Советская, д. 45 | 2024-2027 |
| 37 | ООО Шкотовское торговое предприятие | пгт. Шкотово, м-н «Универмаг», ул. Ленинская, д. 60 | 2024-2027 |
| 38 | ООО «25 Регион» | пгт. Шкотово, м-н «Березка», ул. Матюшкина, д. 6 | 2024-2027 |
| 39 | УФПС ПК филиал ФГУП «Почта России» | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д.  56 | 2024-2027 |
| 40 | Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г. Хабаровск, доп. офис № 8635/00050 | пгт. Шкотово, ул. Советская, д.45а | 2024-2027 |

|  |
| --- |
| Приложение № 10  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Адресный перечень территорий,**

**отобранных для благоустройства на территории Шкотовского муниципального округа, благоустройство которых запланировано с привлечением субсидий из краевого бюджета бюджету Шкотовского муниципального округа на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Наименование территории (объекта) | Виды работ | Срок выполнения работ | |
| **I.** | **Общественные территории** | | | | |
| 1 | пос. Штыково,  ул. Ключевая, район дома 2 | «Спортивная площадка» | Установка элементов спортивной площадки, установка лавочек и урн, устройство освещения. | 2024 | |
| 2 | пгт. Шкотово,  ул. Анисимовская, д. 54-62 | Сквер | Планировка территории, обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, освещение территории, установка комплексной площадки, озеленение, установка скамеек, урн. | 2024 | |
| 3 | пгт. Шкотово, ул. Матюшкина  (в районе МКД № 2е) | Общественная территория, спортивная площадка | Ремонт покрытия площадки, ограждение, приобретение и установка спортивного оборудования, устройство освещения территории, установка скамеек, урн, обустройство подъездных путей. | 2024 | |
| 4 | пос. Новонежино,  ул. Авиаторов, д.12 | Спортивно-досуговый парк «Победа» (площадка скейтбординга) | Устройство трех элементов для занятия скейтбордингом, установка мини-рампы и модульного памп-трека. | 2024 | |
| 5 | с. Многоудобное,  ул. Зальпе, в районе д. 43 | Детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | 2024 | |
| 6 | пгт. Шкотово, ул. Зальпе от д. 4 до д. 61 | Пешеходная зона | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара, с установкой бордюрного камня; Освещение. | 2024-2027 | |
| 7 | пгт. Шкотово, ул. Ленинская, д. 46 | Площадь ДК с мемориальной доской Шкоту Н.Я. | Устройство асфальтобетонного покрытия площади с установкой бордюрного камня. Установка скамеек, урн. Освещение. Озеленение. | 2024-2027 | |
| 8 | с. Романовка,  от ул. Гвардейская, д. 5  до ул. Ленинская, д. 60 | Пешеходная дорожка | Асфальтирование дорожки, установка урн, скамеек. | 2025 | |
| 9 | с. Романовка,  от ул. Ленинская, д. 72  до ул. Ленинская, д. 56 | Пешеходная дорожка | Асфальтирование дорожки, установка урн, скамеек. | 2026 | |
| 10 | пгт. Шкотово, пересечение ул. Зальпе и ул. Ленинская (прилегающая к памятникам жертв революции (объекты культурного назначения) | Общественная территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Установка скамеек, урн. Освещение. Озеленение. | 2027 | |
| **II.** | **Дворовые территории** | | | | |
| 1 | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 10 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | | 2024 |
| 2 | с. Романовка, ул. Рудакова, д. 2 | Придомовая территория | Асфальтирование придомовой территории, установка урн, скамеек, освещение территории. | | 2024 |
| 3 | с. Романовка, ул. Ленинская, д. 64 | Придомовая территория | Асфальтирование придомовой территории, установка урн, скамеек, освещение территории. | | 2024 |
| 4 | пос. Штыково, ул. Строителей, в районе д. 14 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | | 2024 |
| 5 | с. Новороссия, ул. Первомайская, д. 5 | Дворовая территория, детская площадка | Установка элементов детской площадки. | | 2024 |
| 6 | пос. Подъяпольское, ул. 40 лет Октября, от д. 27 до д. 31 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. | | 2024 |
| 7 | пос. Новонежино,  ул. Авиаторов, д.27 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, детской площадки, устройство освещения. | | 2025 |
| 8 | пос. Подъяпольское, ул. Морская, д. 5 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия. | | 2025 |
| 9 | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 8-10 | Дворовой проезд | Асфальтирование, установка бордюра. | | 2025 |
| 10 | с. Многоудобное,  ул. Зальпе, в районе д. 1 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | | 2025-2027 |
| 11 | пос. Штыково, ул. Строителей,  в районе д. 13 | Дворовая территория, детская площадка | Устройство элементов детской площадки, устройство освещения, установка скамеек, установка урн, отсыпка территории. | | 2025-2027 |
| 12 | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 11-13 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | | 2025 |
| 13 | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, дом № 29 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | | 2025 |
| 14 | с. Новороссия, ул. Школьная, д. 222 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка урн лавок, установка детской площадки, обустройство автомобильной парковки. | | 2026 |
| 15 | пос. Мысовое, ул. Луговая, д. 8 | Дворовая территория | Благоустройство детской игровой площадки. | | 2026 |
| 16 | пос. Подъяпольское,  ул. Кутина, д. 1 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | | 2026 |
| 17 | с. Анисимовка,  ул. Смольная, дд. 5-6 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | | 2026 |
| 18 | пос. Штыково, ул. Строителей, д. 12-13 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка лавочек, установка урн, устройство освещения. | | 2024-2027 |
| 19 | с. Многоудобное,  ул. Почтовая, дд. 2-4 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | | 2024-2027 |
| 20 | с. Многоудобное,  ул. Зальпе, дд. 1-2а | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | | 2024-2027 |
| 21 | пос. Штыково, ул. Строителей, дд. 8-9 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | | 2024-2027 |
| 22 | пос. Штыково, ул. Строителей, дд. 10-11 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавок, урн, устройство освещения. | | 2024-2027 |
| 23 | пос. Штыково,  ул. Строителей,  район д. 15 | Дворовая территория, детская площадка | Установка элементов детской площадки. | | 2026 |
| 24 | пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 409 | Дворовая территория (Придомовая территория) | Асфальтирование придомовой территории, установка лавок, урн. Озеленение. | | 2026 |
| 25 | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 28 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб. | | 2026 |
| 26 | пгт. Шкотово, ул. Кирова, д. 4 | Дворовая территория, Детская площадка | Приобретение и установка МАФов, Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | | 2027 |
| 27 | пос. Мысовой, ул.1 Мая, д. 21 | Дворовая территория | Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории. | | 2027 |
| 28 | пгт. Шкотово, ул. Лазо д. 52 | Дворовая территория, детская площадка | Приобретение и установка МАФов. Устройство основания покрытия. Ограждение. Установка скамеек, урн. Освещение. | | 2027 |
| 29 | пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 12 | Дворовая территория | Планировка территории, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бордюра, установка лотков для сбора ливневых вод, устройство клумб | | 2027 |
| 30 | с. Анисимовка,  ул. Смольная дд.7-9 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | | 2027 |
| 31 | с. Романовка, ул. Гвардейская д. 202, д. 205 | Дворовая территория, пешеходная зона | Асфальтирование пешеходных дорожек придомовой территории. | | 2027 |
| 32 | с. Анисимовка,  ул. Садовая, дд.20-22 | Дворовая территория | Асфальтирование территории, установка лавочек, урн, устройство освещения. | | 2027 |
| 33 | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 4-6 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | | 2027 |
| 34 | с. Центральное, ул. Чапаева, дд. 1-3 | Дворовая территория | Асфальтирование, установка бордюра. | | 2027 |
| 35 | пос. Новонежино,  ул. Авиаторов, д. 23 | Дворовая территория | Установка лавочек, урн, устройство освещения, пешеходной асфальтированной тропинке, парковки. | | 2027 |
| 36 | пос. Новонежино,  ул. Почтовая, д. 3 | Дворовая территория | Устройство освещения, установка лавок, урн, разбивка цветника (палисадника). | | 2027 |
| 37 | пос. Новонежино,  ул. Авиаторов, дд.29-30 | Дворовая территория | Устройство освещения. | | 2027 |
| 38 | пос. Новонежино,  ул. Молодежная, д. 2 | Дворовая территория | Установка лавок, урн, освещение территории. | | 2027 |
| 39 | пос. Новонежино,  ул. Авиаторов, дд. 25-26 | Дворовая территория | Установка лавок, урн (дополнительно) МАФы, разбивка мини-сквера. | | 2027 |

|  |
| --- |
| Приложение № 11  к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Шкотовского муниципального округа» на 2024-2027 гг. |

**Мероприятия по цифровизации городского хозяйства**

**на территории Шкотовского муниципального округа Приморского края**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения работ |
| 1 | Создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов благоустройства территории Шкотовского муниципального округа (сервис по участию граждан в рейтинговом голосовании по выбору общественной территории нуждающейся в первоочередном благоустройстве) | 2024-2027 годы |
| 2 | Проведение инвентаризации общественных территорий с использованием приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий. | 2024-2027 годы |